Fish hunter

Авторы:

Шпаковский Вячеслав Георгиевич

Мажоров Арсений Павлович

Описание проекта:

Наш проект представляется из себя 2D-платформер на подобии игр линейки Super Mario Bros

В игре нужно дойти до финиша и набрать как можно большее количество очков, попутно подбирая предметы и проходя препятствия.

Функционал проекта:

Персонаж способен:

- бегать

- прыгать

- подбирать предметы

В игре должны быть препятствия:

- шипы

- пропасти

- враги

Библиотеки:

•Arcade

•sqlite3

•random

Персонаж должен терять хп или умирать при взаимодействии с препятствием. При взаимодействии с предметом персонаж получает соответствующее усиление или сколько-то очков. Цели персонажа – дойти до финиша, собрать как можно больше очков.

Дедлайны проекта:

23 ноября – Описание проекта

30 ноября – Техническое задание

14 декабря – Платформа, персонаж без спрайта. Разработка движка: движения: вперед, назад.

28 декабря – Спрайты персонажа, шипов, врагов. Разработка движка: прыжок.

19 января – Взаимодействие персонажа с препятствиями. Камера. Предметы.  Уровни. База данных для рекордов (список попыток, сортированный по очкам). Стартовое и финальное окно. Подсчет и вывод результатов.

23-26 января – Мелкие изменения

29 января – 1 февраля – Все готово

Архитектура проекта:

1) Code - папка с кодом:

- main.py

- menu.py

- game.py

- charater.py

- enemies.py

- constans.py

- styles.py

2) static - папка со статическим контентом

2.1) images – папка с изображениями

2.1.1) папка cat

2.1.2) папка earth

2.1.3) папка enemy

2.1.4) папка items

2.1.5) папка spike

2.2) levels – папка с картами уровней

2.3) sounds – папка со звуками

2.4) spritesheets – папка с спрайтшитами (спрайт-листами)

3) for_database – папка для базы данных

3.1) records.sqlite - база данных для рекордов (список попыток, сортированный по очкам)

4) documentation – документация проекта (техническое задание, презентация, пояснительная записка и т.д.)